## Slide 1
Pauta
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Comunicação.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Prazos no Acordo.

## Slide 2
Pauta
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Comunicação.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Prazos no Acordo.

## Slide 3
Pauta
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Comunicação.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Prazos no Acordo.

## Slide 4
Pauta
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Comunicação.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Prazos no Acordo.

## Slide 5
Pauta
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Comunicação.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Prazos no Acordo.

## Slide 6
Pauta
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Comunicação.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Prazos no Acordo.

## Slide 7
Pauta
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Comunicação.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Prazos no Acordo.

## Slide 8
Prazos no Acordio
Definir um prazo ainda é dificuldade.

## Slide 9
Prazos no Acordo
Laboratório
Elaboração Regulamento
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
Premissas.
  Arquitetura praticamente definida (baseada na LACChain).
    Laboratório e Piloto mais curtos.
    Laboratório já existia.
  Elaboração de Regulamento em 6 meses.
  Operação Assistida como tempo para incorporação de aplicações.
3
6
10
16

## Slide 10
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Arquitetura em revisão.
  Reset do laboratório.
  Elaboração de Regulamento tomou mais tempo e não foi paralelizado.
Estruturação do Piloto
Elaboração Regulamento
Laboratório
Elaboração Regulamento
Estruturação do Piloto
Operação Assistida
3
6
10
16
Laboratório
18
Estruturação do Piloto
Op. Ass.
20

## Slide 11
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Arquitetura em revisão.
  Reset do laboratório.
  Elaboração de Regulamento tomou mais tempo e não foi paralelizado.
Elaboração Regulamento
Jan/2023
Laboratório
Out/2023
Estruturação do Piloto
Op. Ass.

## Slide 12
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Arquitetura em revisão.
  Reset do laboratório.
  Elaboração de Regulamento tomou mais tempo e não foi paralelizado.
Jan/2023
Out/2023
Laboratório
Estruturação do Piloto
Op. Ass.
Definir issues (técnicas, processos, legais)
Discutir e definir soluções
Implementar e validar soluções (técnicas ou Manual de Operações)
Reiniciar laboratório (teste de implementação)
Implementar piloto
Sustentar piloto

## Slide 13
Prazos no Acordo
Possíveis novas premissas.
  Arquitetura em revisão.
  Reset do laboratório.
  Elaboração de Regulamento tomou mais tempo e não foi paralelizado.
Jan/2023
Out/2023
Estabilização Arquitetura
Reset do Laboratório
Implantação Piloto

## Slide 14
Prazos do Acordo
Necessidade de acompanhamento perante objetivo.
  Melhor continuar por sprint.
  Como apresentar andamento?
Implicações em alocação.
Apresentação no Comitê Executivo na próxima quinta.