## Slide 1
Pauta
Comunicações.
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Decisão sobre permissionamento.
Escopo/prazo para Comitê Executivo.

## Slide 2
Pauta
Comunicações.
  Blockchain.gov como parte do Blockchain.rio.
    Workshop da RBB.
    Palestras e painéis.
    Hackathon.
  Adesão da PUC-Rio no próximo Comitê Técnico.

## Slide 3
Pauta
Comunicações.
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Decisão sobre permissionamento.
Escopo/prazo para Comitê Executivo.

## Slide 4
Pauta
Comunicações.
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Decisão sobre permissionamento.
Escopo/prazo para Comitê Executivo.

## Slide 5
Permissionamento
Estamos apostando na versão 2.
Descobrimos bugs e a Dataprev abriu Pull Request.
Seguimos com a versão 2 ou retomamos a versão 1?
  Vantagens da versão 2.
    Mais alinhado com o futuro da plataforma.
    Alguns trabalhos já foram executados sobre ela.
    Ignorar IP e porta são “nativos”.
  Vantagens da versão 1.
    Possivelmente mais estável.
    Não impede evolução para 2 no futuro.
    Destrava as frentes.
  Opção alternativa.
    Aguardar uma semana para sentir a evolução do PR.

## Slide 6
Pauta
Comunicações.
Reports das iniciativas.
  Acompanhamento.
  Infra Básica.
  Monitoração.
  Responsabilização/permissionamento.
Decisão sobre permissionamento.
Escopo/prazo para Comitê Executivo.

## Slide 7
Escopo/Prazo para Comitê Executivo
Manual de Operações  BNDES e TCU (+RNP)
Infra básica  BNDES ou Dataprev (+ TCU)
  Roteiros e scripts.
  Testes (incluindo DoS).
  Ethstats e Block Explorer.
DApps  Prodemge
  DApp permissionamento  Consultas permissionador e eventos.
  DApp de relatório do uso de gas.
Permissionamento  BNDES ou Dataprev
  Uso da nova versão.
  Desabilitar IP/porta e roteiros.
  Associação permissionador /permissionado.
  Ajuste permissionamento para evitar ataques (incluindo ações suspeitas).
  Eventos suspeitos no permissionamento.
  Reset da rede após ataque perfeito.
Segurança do permissionamento  RNP (+ BNDES)
  Garantia de permissionamento de trx.
Monitoração  CPQD (+ RNP)
  Prometheus federado.
  Outras monitorações no Prometheus (eventos, votação etc).
Observação  PUC (+RNP)
  Desenvolvimento básico.
  Análise de segurança.
Chaves privadas
  Monitoração de votação para negar blocos legítimos.
Controle de uso
  Limitar gas de transações (e testar).